| 회의록 |  |  |  | 결 재 |  | 작성 | 검토 | 승인 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 검토 일자 | 2025. 11. 17 | 회의 장소 |  |  | 4교육실 |  |  |  |
| 회의 참석자 | 이 름 |  | 이 름 |  |  |  |  |  |
|  | 박성현 |  | 박한비 |  |  |  |  |  |
|  | 조창제 |  | 이향래 |  |  |  |  |  |
| 회의 내용 (종합) | [과거 일정] - 주요 기능 및 아이디어 정리(11-13 ~ 11-14) [금일 현황] - 요구사항 정의(11-17 ~ 11-18) - 데이터 수집 계획 수립(11-17 ~ 11-19) [내일 계획] - 요구사항 정의(11-17 ~ 11-18 -> 11-17일 확정) - 데이터 수집 계획 수립(11-17 ~ 11-19) [회의 내용 요약 - 14:10 ~ 15:30분] [요구사항 초안 수정] - QnA 추가 - 쳇봇 의견은 논의 필요 - 데이터 수집은 회원가입/(처음)운동서비스/(처음)구독 - (구독 데이터 수집 시) 못먹는 음식 - 비건/물 섭취량 등 - 운동 추천 - (5분/10분 등) 시간에 맞는 커리큘럼 영상(결합 및 반복재생) 제공 - AI를 활용한 운동영상 생성 확인 필요 [데이터 수집 계획 수립] - AI를 활용한 운동영상 생성 데이터 수집 확인 - 이미지 내 칼로리 추정을 위한 학습 데이터 확인 [회의가 필요한 내용] - 다이어트의 유형 정의 - ROM(활용 방법은 추후 논의) ㄴ 원래 목적 - 관절 가동 범위를 넘어서는 운동은 하지않게 하기 위함 - 식단은 GPT 활용해서 추천 받기로 할지 논의 [확인이 필요한 내용] - 국민체육진흥공단(체력 측정 기능 구현) 가능한지 확인 필요 - AI를 활용한 운동영상 생성 데이터 수집 확인 |  |  |  |  |  |  |  |

| 회의내용 (기존) | [확정된 내용] - 앱의 목적: 체중감량(1), 자세 교정(2), 근력(2), 유연성(3), 상태유지(4) - 앱의 형태: 웹앱 - 용어 정의 홈트레이닝: 밴드, 덤벨을 제외한 기구를 사용하지 않는 운동 구독: 구독자, 비구독자로 구분 - 법 관련 내용: 실서비스에서 고려하기로 결정(개발 단계에서 무시) [핵심 기능] 1. 개인 맞춤형 운동 프로그램 - 일수를 사용자가 선택하면 운동 루틴이나 커리큘럼을 제시 - 식단과 운동을 루틴이나 커리큘럼을 제공하는 기능 2. 개인 맞춤형 식이요법 - 개인 맞춤형 식이요법 제시 3. 커뮤니티 [부가 기능 리스트] 정보 제공 기능(BMI, 식단, 기초대사량) 관절 가동 범위 기능 제공 푸시 기능(알림 기능) 영상에 따른 가이드라인 소리가 나오는 기능 시간을 입력하면 커리큘럼을 제시(분단위, 주차별) 맞춤형 식단 제공(6끼니 정도) 식품 구매 기능(쿠팡, 마켓컬리 연동) - 구독자에게만 제공되는 기능 국민체육진흥공단 - 체력측정(API 미제공, 유사하게 구현 필요) 인바디앱 연동(API 제공하나 장비와 직접연결, 개인 정보로 가져올 수 없음) 국민체력 100 - 연령대(성인/유아/청소년), 방식(맨몸, 아령 등), 영상제공(API 존재) 식단인증을 통한 보상 제공 개인 레포트 기능 출석 및 운동으로 획득한 포인트 보상 활용 - 구독 수익을 활용한 치팅데이 할인쿠폰 및 보상 지급 - 외부업체 광고를 통한 보상 지급(치킨, 비타민, 크레아틴, 보충제 등) |
| --- | --- |

| 진행관련 (-) | [스크럼 양식] 오전/오후; 성명; 한 일 (어제/오늘); 할 일 (오늘/내일); 제한사항 (막힌점). -; -; -; -. -; -; -; -. -; -; -; -. -; -; -; -. |
| --- | --- |